# RHAD LISA 1 - Raamlepingu eseme tehniline kirjeldus

- Taustainfo

Hankijal on kasutusel mitmeid erineva brändinguga veebilehti, mis on loodud ühise disainisüsteemi põhimõtete alusel, kuid mis teenindavad erinevaid sihtrühmi ja täidavad erinevaid funktsionaalseid eesmärke. Iga veeb on kujundatud vastavalt konkreetse teenuse või valdkonna vajadustele ning omab oma iseloomu, sisu- ja kasutusloogikat.

Praegu kasutatakse veebide tehnilise platvormina nii WordPressi kui ka Laravelil põhinevaid lahendusi. Veebid on arendatud erinevatel aegadel ning erinevate tehnoloogiliste lähenemistega, mistõttu nende haldamine, edasiarendamine ja hooldus on muutunud ajas järjest keerukamaks.

Olemasolevad veebilahendused on jõudnud oma elutsükli lõppfaasi (end-of-life). Nende tehniline arhitektuur, kasutatavad tehnoloogiad ning integratsioonid ei vasta enam täielikult tänastele töökindluse, turvalisuse, skaleeritavuse ja kasutajakogemuse nõuetele. Veebe hoitakse töös ajutise lahendusena kuni uuele ühtsele tehnilisele platvormile rajatud veebikeskkondade valmimiseni.

Käesoleva hanke eesmärk on leida pikaajaline veebiarenduspartner, kes suudab toetada uue veebiplatvormi arendamist, olemasolevate veebide järkjärgulist ümberehitamist ning tagada lahenduste jätkusuutlik hooldus ja edasiarendus.

- Hankija veebide hetke kirjeldus ja tuleviku suund

  - Asutuse haldussfääris on mitmeid WordPressi platvormile ehitatud veebilehti, sealhulgas: eis.ee, bureaucrazy.e-estonia.com, digiexpo.e-estonia.com, e-estonia.com, ettevotluseauhind.eis.ee, investinestonia.com, kodudkorda.ee, startupestonia.ee, tradewithestonia.com ja workinestonia.com. Nimetatud veebid teenindavad erinevaid sihtrühmi ning täidavad erinevaid kommunikatsiooni- ja teenuseosutamise eesmärke.

  - Lisaks WordPressi baasil loodud veebidele on hankija halduses ka veebid estonia.ee ja brand.estonia.ee, mis on ehitatud React ja Next.js raamistikel ning mille backend kasutab Directus CMS-i.

  - Hankija halduses on ka kaks broneerimiskeskkonda, mis on arendatud Laravel raamistikul.

  - Uute veebide backend-platvormina kasutatakse headless CMS-i, mis võimaldab lahutada sisu halduse ja kasutajaliidese (front-end) arenduse ning toetab mitme veebikeskkonna tsentraliseeritud haldust.

  - Headless CMS-is arendatakse arhitektuuri, kus komponendid ning nendest koosnevad sisublokid on taaskasutatavad üle erinevate veebide. Kõigi veebide sisu hallatakse ühes CMS-i instantsis ning sealt edastatakse sisu vastavate veebide front-end rakendustele, mis kuvavad sisu õigetel domeenidel.

  - Uute veebide arendamisel kasutatakse React raamistikku. Kasutajaliidese komponendid baseeruvad shadcn komponentide teegil ning stiililahendustes kasutatakse Tailwindi CSS raamistikku.

  - Uued veebid majutatakse Riigipilve infrastruktuuris Kubernetes'e klastrites, mis tagab lahenduste skaleeritavuse, töökindluse ja hallatavuse.

  - Arenduses rakendatakse täielikku GitOps-põhist töövoogu, mis tugineb GitLab CI ja ArgoCD tööriistadele ning võimaldab automatiseeritud juurutamist, versioonihaldust ja keskkondade järjepidevat haldamist.

  - Veebirakenduste disain põhineb Eesti Brändi disainisüsteemil.

- Hanke eesmärk ja ese

  - Hanke eesmärgiks on sõlmida raamleping veebide ja infosüsteemide analüüsi-, arendus- ja hooldustööde tellimiseks lähtuvalt hankija vajadusest.

  - Raamlepingu eesmärk on tellida punktis 17 kajastatud meeskonnaliikme(te) ressurssi veebide ja infosüsteemide analüüsi-, arendus- ja hooldustööde läbiviimiseks. Töid teostava lepingupartneri meeskonnalt eeldatakse pühendumist ja valmidust töötada iseseisvalt agiilse arenduse tööpõhimõtete järgi või koostöös hankija arendusmeeskonnaga.

  - Raamleping sõlmitakse ühe pakkujaga ning tööd tellitakse raamlepingu partnerilt tellimuse alusel minikonkursse korraldamata.

  - Tööde põhieesmärgid, tulemid, ulatus, ajakava ja konkreetne maksumus fikseeritakse vastavalt hankijapoolsetele vajadustele ja prioriteetidele Jira piletites.

  - Hankija ja pakkuja teevad koostööd tööde skoobi ja sisu täpsustamisel. Töid võib teabe lisandumisel riigihanke eseme ja eesmärgiga kooskõlas olevate töödega asendada, täiendada või ära jätta, kui selle tulemusel ei muutu raamlepingu põhieesmärk. Kokkulepped, suhtlus ja dokumentatsioon talletatakse hankija Atlassian Jira ja Confluence keskkonnas.

  - Hankelepingu sõlmimisel tööde teostamiseks pakutud tunnihind peab olema sama või madalam, kuid ei tohi olla kõrgem raamlepingu alusel kokkulepitud arendus- ja hooldusteenuse tunnihinnast.

  - Pakkuja peab olema suuteline alustama arendustöödega koheselt pärast hankelepingu sõlmimist.

  - Hankija tellib arendustöid vastavalt vajadusele.

- Tööde sisu

  - Tööde teostamisel on pakkuja ülesandeks:

    - jaotada ja planeerida analüüsitööd selliselt, et neid teostatakse iteraktiivseid ja koosloome meetodeid kasutades (näiteks kaasuste arutelud, disainisprindid vms). Täpne metodoloogia ja detailid lepitakse kokku pakkuja ja hankija vahel;

    - jaotada ja planeerida arendustööd selliselt, et neid teostataks iteratiivselt, tervikfunktsionaalsuste põhiselt;

    - kasutada arendustööde teostamisel agiilset arendustööde juhtimise metoodikat. Täpne metodoloogia ja detailid lepitakse kokku pakkuja ja hankija vahel;

    - anda disaini ja arendustega seotud konsultatsioone ja koolitusi.

  - Pakkuja täidab teisi ülesandeid, mida ei ole siinkohal otseselt kirjeldatud, kuid mis on vajalikud projekti edukaks läbiviimiseks.

  - Töö teostamisel tagab pakkuja ülesannete tähtaegse ja kvaliteetse täitmise vastavalt hankelepingus sätestatud tingimustele.

  - Hankija tagab juurdepääsud hankega seotud tarkvara kõigile keskkondadele vastavalt kokkuleppele ja vajalikule määrale.

  - Arendustööde teostamisel järgitakse valdkonna parimaid praktikaid sh:

    - veebirakenduste arendamisel järgitakse OWASP Secure Coding Practices juhiseid ning veebirakenduste turvanõuete määratlemisel lähtutakse OWASP ASVS põhimõtetest;

    - loodud Kood peab olema kirjutatud piisavalt selgelt, et on loetav ja mõistetav ilma kommentaarideta (clean code). Kohtades, kus koodiga ja/või valdkonnaga mitte tuttaval arendajal võib tekkida oht koodi vääritimõistmiseks, peab lähtekood olema selgelt, arusaadavalt ja sisuliselt kommentaaridega kirjeldatud.

    - arendustööde käigus loodav lähtekood esitatakse dokumenteerituna läbi koodihalduskeskkonna;

    - muudatused eraldatakse võimalusel Jira kanneteks eraldatud tööde kaupa tagades võimalikult paindliku muudatuste koondamise ja juurutamise (sprindi);

    - arendaja kasutab koodi kvaliteedi tagamiseks lisatöövahendeid (reviewers, linters, formatters jne);

    - arendaja kasutab koodi turvalisuse tagamiseks automatiseeritud turvakontrolle, sealhulgas staatilist koodianalüüsi (SAST), tarkvarakomponentide sõltuvuse kontrolli ja saladuste (secets) tuvastamise kontrolli;

    - lähtekoodis, konfiguratsioonifilides, CI/CD seadistustes ega versioonihalduses ei tohi hoida paroole, autentimisvõtmeid, ligipääsutõendeid, ega muid saladusi ning nende haldamiseks tuleb kasutada selleks ettenähtud turvalisi lahendusi;

    - uue funktsionaalsuse arendamisel kirjeldatakse ka automaattestid. tarkvara tööd muutvad täiendused kajastatakse dokumentatsioonis (juhendid, dokumentatsioon ja vajalikud joonised) hankija Confluence keskkonnas.

  - Iga uue pakkumuse kvaliteedi- ja edumõõdikud (vajadusel) ning teostamise ajaraam lepitakse hankija ja pakkuja vahel kokku enne tööde alustamist. Planeeritud tööde prioriteeti võib hankija vastavalt vajadusele muuta.

  - Pakkuja ülesanne on töö teostamise ja selle tulemite kvaliteedi tagamiseks võimalike riskide maandamismeetmete planeerimine ja rakendamine.

  - Hankija eeldab pakkujalt teiste riigiasutuste poolt tellitavate, loodavate ja juba olemasolevate analüüside, komponentide, lahenduste ja parimate praktikate maksimaalset taaskasutamist. Hankija teeb selleks pakkujale kättesaadavaks vastava lähtekoodi või muu dokumentatsiooni ja võimaldab vajadusel omapoolse konsultatsiooni, millest lähtumist eeldatakse.

- Tööprotsessid

  - Hankija määratleb arendustöö kirjeldamisel selle sisu ja lahenduse visiooni parima teadmise alusel, lisades kirjelduse juurde viited olemasolevale (lahendust puudutavale) dokumentatsioonile ning võimalusel näidisandmed peamiste testsituatsioonide loomiseks. Hankija määrab tööle soovitava lahendamise tähtaja, mis on vastastikusel kokkuleppel muudetav.

  - Arendustööna käesoleva hanke mõistes käsitletakse teenust, mida pakkuja osutab tarkvara uue funktsionaalsuse loomiseks või olemasoleva funktsionaalsuse suuremahuliseks ja ulatuslikuks muutmiseks. Samuti abistamine erinevate arendusvajaduste väljaselgitamise ja esialgse analüüsi teostamisel.

  - Pakkuja esitab töö kirjelduse alusel pakkumuses hinnangu tööle kuluvale ajale ning töö eeldatava valmimise aja (mahukama kui 8h tööde korral ka töö sisu üldine kirjeldus ja sammud). Kahepoolselt lepitakse kokku töö skoop, funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed nõuded. Kokku lepitud maht ja ajakava on siduvad ning hankijale ei tohi täiendavat lisakulu tekkida v.a kui pooled ei ole teisiti kokku leppinud.

  - Kriitilise tasemega töö teostamine algab vajadusel kohe teabe saamisel, kui kooskõlastamine tähendaks liigset viivitamist. Takistuse likvideerimise järel toimub tekkinud probleemi ja töö sisu dokumenteerimine.

  - Pakkumus loetakse hankija poolt vastuvõetuks, kui hankija volitatud isik selle Jira keskkonnas kinnitab. Pakkumuse kinnitamine on töö tegemise aluseks.

  - Pakkuja teostab kinnitatud töö, testib selle (sh loob võimalusel automaattestid) ning annab hankijale sisuliseks vastuvõtutestimiseks üle koos vajalike materjalidega, et hankija saaks tehtud tulemit täiendavalt testida kokkulepitud mõistliku aja jooksul.

  - Eduka hankija poolse testimise järgselt viimistleb pakkuja üleandmiseks vajalikud dokumendid (tööde vastuvõtu ja valideerimise tingimused on kirjeldatud käesolevas dokumendist punkt 14 all), lisab need koos täiendava tagasisidega Jira keskkonda ning annab töö hankijale üle.

  - Vastuvõetud tööga seotud arenduse paigalduspaketi valmistab ette pakkuja selliselt, et võimalusel on muudatus võimalik tagasi võtta ja rakenduse vigadeta töö taastada.

  - Suhtlemine pakkuja ja hankija ning muude isikute vahel toimub eesti keeles. Juhul, kui pakkuja esindaja ei valda eesti keelt piisaval tasemel, peab pakkuja tagama omal kulul tõlgi olemasolu suuliseks ja kirjalikuks suhtlemiseks pakkuja ja muude isikute vahel. Tõlk peab olema kompetentne lepingu eseme tehnilise teksti tõlkimisel.

  - Hankija peab olema tööprotsessidesse (analüüsikoosolek, projektikoosolek, hindamiskoosolek vms) kaasatud vähemalt 1 kord nädalas.

  - Töö toimub eelistatult pakkujaga kokku lepitud pikkusega sprintides. Iga sprindi planeerimine toimub koostöös hankija ja pakkujaga. Igas sprindis prioritiseeritakse tööd enne iga sprindi algust ja igal sprindil on läbi mõeldud ressurss (aeg, inimene, raha). Hankija võib kokkuleppel pakkujaga sprindi jooksul töid asendada või katkestada. Pakkuja kohustub sealjuures hankijat teavitama asendamise või katkestamisega seotud tagajärgedest eelarvele ja tähtaegadest kinni pidamisele.

  - Pakkuja protokollib hankelepingu täitmisel läbiviidavad koosolekud hankija Confluence keskkonda, vahetult pärast koosoleku lõppu.

  - Pakkuja määrab projektimeeskonna liikmed, mille hankija kinnitab ning jälgib hankelepingu tähtajalist täitmist. Projekte ja meeskondasid võib olla paralleelselt mitu. Hankija vaatab üle hankelepingu etappide tulemid ning kinnitab tulemite vastuvõtmise.

  - Pakkuja loob vajadusel tööde teostamise eesmärgil projektirühmad.

  - Pakkuja poolne esindaja korraldab projektirühmade üld-, teemapõhiseid ja erakorralisi koosolekuid: valmistab ette päevakava ja vajalikud töömaterjalid koostöös ja kooskõlastatuna hankija volitatud isikuga, juhib koosolekuid, korraldab protokollimise ja juhtrühma liikmete vastuvõetud otsuste täitmise.

  - Pakkujal on kohustus tutvustada tehtud arendusi hankija poolt korraldatud koosolekutel/üritustel.

  - Pakkuja projektijuht ja hankija volitatud isik vastutavad enda organiseeritud koosolekute planeerimise, kokkukutsumise ning ettevalmistamise eest.

  - Teadete edastamine ning tööde üleandmine toimub vastavalt lepingule.

  - Vastavalt vajadusele tuleb tööprotsessidesse kaasata täiendavaid teisi seotud asutusi ning huvirühmi või isikuid.

- Dokumenteerimise nõuded

  - Pakkuja tagab töö teostamisel piisava ja adekvaatse dokumentatsiooni üleandmise, mis on vajalik, et hankija saaks loodud lahendust efektiivselt kasutada, edasi hooldada ja kohandada, täiendades juba olemasolevaid juhendeid/dokumentatsiooni või koostades uued dokumendid vastavalt uutele vajadustele sh:

    - teostatud tööde dokumentatsioon;

    - vajadusel kasutamise ja administreerimise juhendid;

    - tööga seotud arenduste kirjeldused (muudatuse sisu, teostamise aeg ja seotus muude arendustega, vajadusel reliisi vm tunnus) ja vajadusel töösüsteemi viimise juhised (üleviimise järjekord, sobilik aeg ja mõju töösüsteemile jms);

    - muud hea tava kohaselt koostatavad ja üle antavad dokumendid (nt arhitektuurikirjeldus).

  - Dokumenteerimine peab toimuma hankija Confluence keskkonnas ning olema teemade kaupa loogiliselt struktureeritud.

  - Pakkuja koostab kõik kirjalikud materjalid eesti keeles.

  - Hankija ja pakkuja tagavad ühiselt ristviitamise dokumentatsiooni (Confluence), arendustööde kirjelduste (Jira) ja programmikoodi vahel.

  - Hankija eeldab, et pakkuja koostab ja annab hankijale üle ka dokumendid, mis on hea tava kohaselt tarkvara uuendamise ja moodulite juurutamisega seotud.

  - Koodihalduskeskkond on hankija keskkonnas asuv rakendus (näiteks GitLab) paigaldusjuhendite, lähtekoodide, konfiguratsioonide, skriptide jmt. haldamiseks, mis lepitakse kokku poolte vahel lepingu täitmise käigus. Arenduse käigus tekkiva lähtekoodi halduse puhul tuleb lähtuda versioonihalduse reeglistikust (lepitakse kokku poolte vahel projekti alguses), EISi  mittefunktsionaalsetest nõuetest ning töö käigus tehtud kokkulepetest hankija ja pakkuja vahel.

  - Arendus- ja hooldustööde juurutamiseks vajalikud koodiosad valmistab ette ning koondab pakkuja hankija arenduskeskkonda.

  - Tarkvara paigaldamise teostab pakkuja, hankija või hankija poolt tellitud teenusosutaja.

  - Detailanalüüsi käigus tekkiva dokumentatsiooni ja otsuste vastuvõtmine toimub hankija Confluence keskkonnas ja kooskõlastatakse Tööde üleandmise – vastuvõtmise akti alusel projekti etappide kaupa, mis lepitakse kokku koostöö alguses. Tööde vastuvõtu ja valideerimise tingimused on kirjeldatud RHAD Lisa 3 punktis 6.

  - Pakkuja poolt digitaalsel kujul esitatavad materjalid peavad olema salvestatud ja edastatud optimaalse mahuga, et vältida otstarbetult suuri andmefaile ning seega vähendada digireostust.

- Tööde prioriteetsus ja käideldavuse mõõdikud

  - Hankelepingute raames tehtavatele töödele (sh garantiitöödele) määratakse prioriteetsus, mida vajadusel ja kokkuleppel töö täpsustamisel muudetakse:

    - Kriitiline – süsteemi kriitiliste komponentide töös ilmnenud viga või intsident, mis takistab kogu organisatsiooni või selle klientide tööd. Süsteemiga seotud töö teostamiseks alternatiivsed võimalused puuduvad. Vea kõrvaldamist alustatakse viivitamatult peale teate kätte saamist (sh telefoni teel edastatud teade). Aktsepteeritav lahendusaeg kuni üks (1) tööpäev (hiljemalt järgmine tööpäev).

    - Kõrge – süsteemi oluliste komponentide töös ilmnenud viga või intsident, mis takistab suurema kasutajagrupi tööd. Süsteemiga seotud töö teostamiseks on võimalik rakendada alternatiivseid võimalusi, kuid mõjutab töö kvaliteeti või kiirust. Kõrvaldamist alustatakse viivitamatult peale teate kätte saamist. Aktsepteeritav lahendusaeg kuni viis (5) tööpäeva.

    - Keskmine – ilmnenud süsteemi viga või intsident, mis piirab süsteemi ühise ressursi või jagatud teenuse kättesaadavust, kuid põhifunktsionaalsus on kasutatav. Süsteemiga seotud töö teostamiseks on võimalik rakendada alternatiivseid võimalusi. Kõrvaldamist alustatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui nelja (4) töötunni jooksul peale teate kätte saamist. Aktsepteeritav lahendusaeg kuni kümme (10) tööpäeva.

    - Madal – ilmnenud süsteemi viga või intsident, mis piirab süsteemi efektiivsust või kasutusmugavust, kuid ei takista põhifunktsionaalsust. Kõrvaldamist alustatakse hiljemalt kahe (2) tööpäeva jooksul peale teate kätte saamist. Aktsepteeritav lahendusaeg kuni kümme (10) tööpäeva.

  - Turvatestide, koodianalüüside või muude turvakontrollide käigus tuvastatud turvanõrkuste kõrvaldamisel lähtutakse järgmistest tähtaegadest:

    - Kriitiline turvanõrkus kuni 7 kalendripäeva;

    - kõrge turvanõrkus kuni 30 kalendripäeva;

    - muud turvanõrkused vastavalt hankija ja pakkuja vahel kokkulepitud tegevuskavale.

- Testimine

  - Pakkuja annab hankijale üle omalt poolt testitud töö. Pakkuja koostab testimise käigus testiraportid ja testilood. Tarne antakse üle paigaldatava paketina, mis on konfigureeritud korrektselt toodangusse paigaldamiseks ning lisatud koodihalduskeskkonda. Pakkuja lisab tarne kohta tarneteatise.

  - Hankija testib teostatud töid testkeskkonnas ja annab tagasisidet pakkujale testimise tulemuste kohta mõistliku aja jooksul alates tööde üleandmisest.

  - Üldjuhul viiakse töö testkeskkonnast live keskkonda pärast vigade parandamist.

  - Akteerimisele kuulub töö, mis on edukalt läbinud vastuvõtu testimise (nt arendustöö) või, mida kinnitab hankija. Vastuvõetud tööd märgitakse tööde halduskeskkonnas teostatuks (suletakse) hankija poolt.

  - Hankijal on õigus keelduda tööde vastuvõtmisest kui tööd ei vasta esitatud nõuetele ja/või kvaliteedile või neis esineb muid puudusi või vigu (vastuvõtutestide tulemus on negatiivne).

  - Kui hankija esitab oma vastuväited tööle, eeskätt töö mittevastavuse kohta tellimuse tingimustele, peab pakkuja tegema töös vastavad parandused, muudatused või täiendused hankija poolt määratud mõistliku tähtaja jooksul. Kui pakkuja ei ole mõistliku aja jooksul rahuldanud tellimuse täitmise nõuet, võib hankija töö ise parandada või lasta seda teha kolmandatel isikutel ja nõuda pakkujalt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist.

  - Alates teisest kordustestimisest võib hankija kordustestidega seotud kulutuste (hankija kulutatud tööaeg ja/või hankija testimispartnerite poolt esitatud arvete alusel) kohta esitada pakkujale arve, kes kohustub selle vastavalt reaalselt kantud kuludele tasuma.

  - Veaparandustöö loetakse vastuvõetuks kui hankija ei ole 10 tööpäeva jooksul veaparandustöö puudusi välja toonud ja seda tööde halduskeskkonnas uuesti täitmisele suunanud.

- Vigadest teavitamine

  - Veaparandustööde alla kuuluvad tegevused, mis on vajalikud testimise või igapäevase töö käigus avastatud vigade kõrvaldamiseks.

  - Hankija teavitab avastatud infosüsteemi ja tarkvara vigadest pakkujat esimesel võimalusel, tehes kande tööde halduskeskkonda või muul kokkulepitud viisil. Hankija registreerib vea, märkides võimalusel vea põhjuse, eeldatava vea parandamise tähtaja ning kriitilisuse, märkides lisaks, kui tegemist on garantiilise tööga ja suunab selle pakkujale.

  - Vigadest teavitamine ja veaparanduste teostamine:

    - Avastatud vigadest võivad teavitada nii hankija kui ka pakkuja tööde halduskeskkonna kaudu aga ka telefoni, e-kirja või mõne kokkulepitud suhtlustarkvara kaudu.

    - Vead registreeritakse tööde halduskeskkonnas (Jira). Hankija kontaktisik suunab veateated pakkujale täitmiseks tööde halduskeskkonna vahendusel.

    - Hankija määrab vea kriitilisuse. Pakkuja on kohustatud veaparanduse teostama vähima võimaliku aja jooksul.

    - Pakkuja garanteerib hankijale teenindusajal veakahtluste korral veaallika tuvastamiseks vajaliku konsultatsiooni.

  - Kui veaparandust ei ole objektiivsetest asjaoludest tulenevalt võimalik maksimaalse lahendusaja jooksul teostada, kohustub pakkuja sellest hankijat informeerima kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, näidates ära põhjused, miks veaparandus ei ole nimetatud aja jooksul võimalik ning esitades töö teostamise tähtaja, mille jooksul pakkuja on reaalselt võimeline vea parandama.

  - Veaparandustööd annab pakkuja üle tarneteatisega. Veaparanduse märgib tööde halduskeskkonnas lõplikult teostatuks hankija.

  - Kui pakkuja annab vigade parandamise järgselt üle tööd, milles hankija vastuvõtutestimise käigus esineb jätkuvalt vigu (teistkordne vigadega tööde üleandmine), võib hankija otsustada, kas anda pakkujale uus tähtaeg vigade parandamiseks või kõrvaldada vead ise või kolmanda isiku kaasabil, vähendades pakkujale makstavat tasu võrdeliselt vigade parandamiseks tehtud kulutustega.

- Hooldustööd

  - Hooldustööna käesoleva hanke mõistes käsitletakse teenust, mida pakkuja osutab tarkvara garanteeritud omaduste säilitamiseks, taastamiseks või parandamiseks ja hõlmab ka peakasutaja toetamise teenust.

  - Hooldustööde alla kuuluvad etteplaneeritud tarkvara ja infosüsteemi hoolduse tegevused, mille eesmärk on infosüsteemi toimivuse tagamine.

  - Tööde üle toimub arvestus töötunni alusel, töö lõppedes kannab töö teostaja töötunnid Jirasse.

  - Töö loetakse lõpetatuks hankijapoolse kinnitusega Jiras (hankija kannab Jiras pileti seisundisse „Closed“). Töö üleandmine toimub vastavalt hankelepingule.

  - Hooldustööde kohta esitab pakkuja vähemalt kord kuus hankijale eelmisel kuul lõpetatud tööde (sh garantiiliste tööde) akti koos tööde ajaaruandega (väljavõttega Jirast).

  - Tööde ajaaruanne sisaldab vähemalt: Jira pileti numbrit, töö pealkirja, teostatud töötunde.

- Veebikeskkondade rist- ja mittefunktsionaalsed nõuded

  - Pakkuja tagab uute arendatavate ja hallatavate veebikeskkondade vastavuse EISi ristfunktsionaalsetele ja mittefunktsionaalsetele nõuetele, mis on toodud RHAD lisas 5.

- Turvanõuded

  - Reaalseid ja isikustatud andmeid ei tohi arenduskeskkonnas ega testkeskkonnas töödelda.

  - Pakkuja peab võtma kasutusele isikuandmete ja hankija infosüsteemide kaitseks organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid.

  - Pakkuja peab tagama, et hankija arendus-, test,- CI/CD-, pilve- ja koodihalduskeskkondadele juurdepääs toimub isikustatud kasutajakontode kaudu. Juurdepääsudel tuleb rakendada mitmefaktorilist autentimist (MFA), rollipõhist jurudepääsukontrolli ning vähimate õiguste põhimõtet.

  - Pakkuja peab logima tööde teostamisega seotud toiminguid.

  - Pakkuja peab teavitama hankijat viivitamata, kuid mitte hiljem kui 24 tunni jooksul pärast infoturbeintsidendi avastamist või põhjendatud kahtluse tekkimist infoturbeintsidendi toimumise kohta. Pakkuja on kohustatud tegema hankijaga koostööd intsidendi uurimisel, mõju hindamisel ja tagajärgede piiramisel.

  - Turvatestid tellib hankija väliselt kolmandalt osapoolelt. pakkuja peab arvestama vajadusega teha teostatud töödes parandused vastavalt turvatestimise käigus tuvastatud puudustele, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

- Muu info

  - Pakkujal tuleb pakkumuse tegemisel lähtuda sellest, et avalikus sektoris on kehtestatud teenuste korraldamise nõuded, mille kohaselt asutuse teenuste korraldamine peab tagama:

    - mõõdetava või tajutava väärtuse tekkimise igale teenuse sihtrühmale ja huvirühmale.

    - väärtust mitteloovate teenuste lõpetamise või ümberkorraldamise.

    - teenuste kasutajate rahulolu ja isikute optimaalse halduskoormuse.

- Meeskonnaliikmete tööülesanded

  - IT projektijuht

    - jälgida ja parendada meeskonna tööprotsesse ning võimekust tellimuste ja projektide täitmisel ning pakkuda välja muudatusi nii meeskonnatöös kui koostöös täitja meeskonna ja hankija vahel;

    - jälgida kokkulepitud tellimuste õigeaegset täitmist ning teavitada hankijat võimalikest takistustest ja tähtaegade viibimisest esimesel võimalusel;

    - raporteerida hankijale igakuiselt meeskonna töötunde, mille alusel peale hankija kinnituse saamist arve esitataks;

    - uue funktsionaalsuse tutvustuse/juurutuse koolitused.

  - Front-end arendaja

    - vastutab arenduste teostamise ja kvaliteedi eest;

    - vajadusel koostab tehnilise dokumentatsiooni ja teostab code review-d.

  - Full-stack arendaja

    - vastutab arenduste teostamise ja kvaliteedi eest;

    - vajadusel koostab tehnilise dokumentatsiooni ja teostab code review-d.

  - Süsteemi- ja/või ärianalüütik

    - teostab äriprotsesside ja süsteemi analüüsi, kirjeldab arendusteks vajalikke protsesse, loob ja haldab arenduseks vajaliku dokumentatsiooni;

    - koostab olemasolevate või planeeritavate arenduste dokumentatsiooni, sh. detailse kirjelduse kõikide funktsionaalsuste ootuspärasest ja korrektsest toimimisest, kasutuslood ning funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed nõuded;

    - hangitava isiku näol on tegemist eksperdiga, kes peab täielikult aru saama arendustööde sisust ja dokumentatsioonist – neid vajadusel kommenteerima ning nende kohta küsimusi esitama;

    - lepingu perioodil eeldatakse hankija, arendajate ning analüütikute tihedat suhtlust ning arvestades asjaolu, et pakkuja poolt üleantav dokumentatsioon, loodud ja arendatav kood on ja peavad ka edaspidi olema eesti keelsed, peab hangitav isik suutma nende sisust üheselt aru saada ja valdama eesti keelt vähemalt heal tasemel.

  - UX/UI disainer

    - kavandab ja visualiseerib uute funktsionaalsuste ning protsesside kasutajakogemust ja kasutajaliidest

    - loob kasutajaliidese disaini vastavalt projekti stiilinõuetele ning arendab ja haldab disainisüsteemi komponente, sh vajadusel loob uusi komponente

  - Testija

    - vastutab (nii manuaal- kui ka automaat-) testide planeerimise ja läbiviimise eest ning testide tulemusena ilmsiks tulnud vigade kirjeldamise eest arendusmeeskonnale;

    - tagab rakenduse kvaliteedi kooskõlastatud testimisplaanide ja testjuhtumite koostamise ja läbiviimise kaudu;

    - hangitava isiku näol on tegemist eksperdiga, kes peab täielikult aru saama arendustööde sisust ja dokumentatsioonist – neid vajadusel kommenteerima ning nende kohta küsimusi esitama;

    - lepingu perioodil eeldatakse hankija, arendajate ning analüütikute tihedat suhtlust ning arvestades asjaolu, et pakkuja poolt üleantav dokumentatsioon, loodud ja arendatav kood on ja peavad ka edaspidi olema eesti keelsed, peab hangitav isik suutma nende sisust üheselt aru saada ja valdama eesti keelt vähemalt heal tasemel.

- Nõuded meeskonnale

  - Meeskond töötab agiilsete metoodikate alusel hankija sisemist tööpraktikat arvesse võttes ja tagab selle kaudu paindliku, kiire ja sujuva töökorralduse lepingu täitmisel.

  - Pakkuja peab tagama teenuse osutamiseks vajaliku meeskonna toodud rollide ulatuses kogu lepinguperioodi vältel. Pakkuja meeskonnas peavad olema esindatud vähemalt järgmised rollid:

    - vähemalt üks IT projektijuht, kes

      - omab viimase 60 kalendrikuu jooksul (riigihanke algatamisest tagasiulatuvalt) vähemalt 24 kalendrikuu pikkust töökogemust IT projektijuhina;

      - on viimase 36 kalendrikuu jooksul (riigihanke algamisest tagasiulatuvalt) IT projektijuhina juhtinud vähemalt kahte (2) tarkvaraarenduse projekti, kus tema töömaht  iga tarkvaraarenduse projekti kohta on vähemalt 80 töötundi.

    - vähemalt kaks front-end arendajat, kes mõlemad

      - omavad kompetentsi ja kogemust järgmiste tehnoloogiate osas: CSS (sh. Tailwind), JavaScript, TypeScript (sh. React ja Next.js), HTML, PHP, Git;

      - on osalenud viimase 36 kuu jooksul (riigihanke algamisest tagasiulatuvalt) front-end arendaja rollis vähemalt kahes (2) tarkvaraarenduse projektis, kus kasutati punktis 17.2.2.1. nimetatud tehnoloogiaid ja kus tema töömaht viimase 36 kuu jooksul on vähemalt 800 töötundi. Tehnoloogiate kasutamise nõue võib olla täidetud kahe (2) tarkvaraarenduse projekti peale kokku.

    - vähemalt kaks full-stack arendajat, kes mõlemad;

      - omavad kompetentsi ja kogemust järgmiste tehnoloogiate osas: Docker, Kubernetes, PostgreSQL, Node.js, REST, CSS (sh. Tailwind), JavaScript, TypeScript (sh. React ja Next.js), HTML, PHP, Git;

      - on osalenud viimase 36 kuu jooksul (riigihanke algamisest tagasiulatuvalt) backend ja/või full-stack arendaja rollis vähemalt kolmes (3) tarkvaraarenduse projektis, kus kasutati punktis 17.2.3.1. nimetatud tehnoloogiaid ja kus tema töömaht viimase 36 kuu jooksul on vähemalt 800 töötundi. Tehnoloogiate kasutamise nõue võib olla täidetud kolme (3) tarkvaraarenduse projekti peale kokku.

    - vähemalt üks süsteemi- ja/või ärianalüütik, kes

      - valdab eesti keelt vähemalt tasemel B2 vastavalt Euroopa Keeleõppe Raamdokumendi üldistele keeleoskustasemetele;

      - on osalenud viimase 36 kuu jooksul (riigihanke algamisest tagasiulatuvalt) süsteemi ja/või ärianalüütiku rollis vähemalt kolmes (3) tarkvaraarenduse projektis, millest vähemalt ühes (1) on teostanud äriprotsesside modelleerimist (nt Enterprise Architectis või võrdväärses keskkonnas) ja tema töömaht viimase 36 kuu jooksul on vähemalt 500 töötundi.

    - vähemalt üks UX/UI disainer, kes

      - omab viimase 60 kalendrikuu jooksul (riigihanke algamisest tagasiulatuvalt) vähemalt 24 kalendrikuu pikkust töökogemust kasutajakogemuse (UX) disainerina.

      - on osalenud viimase 36 kalendrikuu jooksul (riigihanke algamisest tagasiulatuvalt)  UX/UI disaineri rollis vähemalt kahes (2) tarkvaraarenduse projektis, kus mõlemas tarkvaraarenduse projektis järgiti WCAG 2.0 AA-taset ja W3C standardeid.

    - vähemalt üks testija, kes

      - valdab eesti keelt vähemalt tasemel B2 vastavalt Euroopa Keeleõppe Raamdokumendi üldistele keeleoskustasemetele1;

      - on osalenud viimase 36 kuu jooksul (riigihanke algamisest tagasiulatuvalt) testija rollis vähemalt kahes (2) tarkvaraarenduse projektis.

  - Frontend arendaja rolli esitatud isikud peavad mõlemad vastama rollile esitatud tingimustele.

  - Full-stack arendaja rolli esitatud isikud peavad mõlemad vastama rollile esitatud tingimustele.

  - Üks meeskonna liige võib täita mitut rolli.

  - Pakkuja peab tagama teenuse osutamise eesti keeles vähemalt tasemel B2.

  - Meeskonnaliikmete CV-d tuleb esitada RHAD Lisa 1 Lisas 1.1 toodud vormil.

  - CV-s peab nähtuma kõikide hankija seatud nõuete täitmine. Hankija kontrollib nõude täitmist CV-s esitatud andmete alusel Kui CV-s esitatud teave ei võimalda kontrollida hankija seatud nõuete täitmist,  on hankijal õigus tunnistada pakkumus mittevastavaks. CV peab olema esitatud eesti keeles.

  - Juhul, kui pakkuja esitab RHAD Lisa 1 punktis 15.2. kirjeldatud rollidesse rohkem meeskonnaliikmeid kui nõutud, peavad ka täiendavalt esitatud meeskonnaliikmed vastama RHAD Lisa 1 punktis 15.2. esitatud tingimustele.

  - Meeskonnaliikmed tuleb komplekteerida vähemalt 12 järjestikuseks kuuks. Punktis 15.2. nimetatud meeskonnaliikmete vahetamine ja täidevate liikmete lisamine pärast raamlepingu sõlmimist on lubatud ainult hankija eelneval kirjalikul nõusolekul ning tingimusel, et meeskonnaliige asendatakse vähemalt samaväärsete kompetentsidega liikmega vastavalt RHAD Lisa 1 punktile 15.2. Meeskonnaliikmete väljavahetamisest tuleb hankijat eelnevat ette teavitada vähemalt üks kuu. Erandjuhtudel, kui ühekuuline etteteatamistähtaeg ei ole objektiivsetel põhjustel võimalik, võib hankija põhjendatud taotluse alusel nõustuda lühema etteteatamistähtajaga.

  - Meeskonnaliikme kogemuse ajalist perioodi arvestatakse sel juhul hankijale vastava soovi esitamise hetkest tagasiulatuvalt. Hankijal on õigus keelduda meeskonnaliikme vahetamisest või täiendavate meeskonnaliikmete lisamisest.

  - Meeskonna täiendamiseks on pakkujal õigus kaasata meeskonda vajadusel ka teistes rollides isikuid hankija eelneval kirjalikul nõusolekul ning tingimusel, et isik ei asenda pakkumuses esitatud meeskonnaliiget ja isik on kaasatud vaid abitööjõuna või spetsiifilise eksperdina. Spetsiifilise eksperdi kaasamise vajadus peab olema tingitud hankija konkreetsest vajadusest. Spetsiifilise eksperdi töötunni maksumus ei või olla suurem kui riigihankes esitatud veebirakenduse arenduse ja hooldusteenuse ühe töötunni maksumus käibemaksuta.

  - Hankija ei ole kohustatud raamlepingu alusel tehtavate tellimuste käigus kaasama kõiki küsitud rolle, see tähendab, et pakkuja peab arvestama, et hankijal võib olla raamlepingu alusel tellimuste käigus vajadus ka rollide arvu vähendada ja/või suurendada.

- Proovitöö

  - Pakkuja teostab pakkumuse osana proovitöö vastavalt hankija poolt ette antud sisendile ja tehnilistele nõuetele

  - Proovitöö esemeks on kampaania leht millel on toimiv front-end kiht, mis peab olema ehitatud React raamistikul ja headless cms lahenduse peale ehitatud sisuhalduskeskkond.

  - Sisuhalduskeskkond peab olema võimeline töötama Stateless olekus.

  - Proovitöö peab järgima kõiki hankija disainisüsteemi reegleid.

  - Põhjalikum proovitöö sisend RHAD Lisas 4.

LISAD:

Lisa 1.1. CV vorm.

RHAD LISA 1 LISA 1.1. CV VORM

| Rolli nimetus: |  |
| --- | --- |
| Ees- ja perekonnanimi: |  |

| ## Keeleoskus (kui rollil nõutud) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keele nimetus | Kõneoskus | Kirjaoskus |
| Eesti keel |  |  |

| ## Töökogemus (kui rollil nõutud) |  |
| --- | --- |
| Tööandja | Töötamise periood (kk.aaaa-kk.aaaa) |
| Vajadusel lisada ridu |  |

| ## Osalemine tarkvaraarenduse projektides |  |
| --- | --- |
| Projekt 1 |  |
| Projekti nimetus ja riigihanke korral riigihanke number: |  |
| Projekti sisu lühikirjeldus: |  |
| Tellija info (sh kontaktisiku nimi ja andmed): |  |
| Projekti toimumise aeg (pp.kk.aa–pp.kk.aa) |  |
| Roll projektis ja tööülesanded: |  |
| Rollitäitja tööde teostamise aeg: |  |
| Rollitäitja poolt teostatud tööde maht (töötundides): |  |
| Kasutatud tehnoloogiad (kui rollil nõutud): |  |
| Projekt 2 |  |
| Projekti nimetus ja riigihanke korral riigihanke number: |  |
| Projekti sisu lühikirjeldus: |  |
| Tellija info (sh kontaktisiku nimi ja andmed): |  |
| Projekti toimumise aeg (pp.kk.aa–pp.kk.aa) |  |
| Roll projektis ja tööülesanded: |  |
| Rollitäitja tööde teostamise aeg: |  |
| Rollitäitja poolt teostatud tööde maht (töötundides): |  |
| Kasutatud tehnoloogiad (kui rollil nõutud): |  |
| Projekt 3 (kui rollil nõutud) |  |
| Projekti nimetus ja riigihanke korral riigihanke number: |  |
| Projekti sisu lühikirjeldus: |  |
| Tellija info (sh kontaktisiku nimi ja andmed): |  |
| Projekti toimumise aeg (pp.kk.aa–pp.kk.aa) |  |
| Roll projektis ja tööülesanded: |  |
| Rollitäitja tööde teostamise aeg: |  |
| Rollitäitja poolt teostatud tööde maht (töötundides): |  |
| Kasutatud tehnoloogiad (kui rollil nõutud): |  |
| Vajadusel lisada tabeleid, ridu |  |

Siin ja edaspidi vastavalt Euroopa Keeleõppe raamdokumendis esitatud ühtsetele keeleoskustasemetele https://hm.ee/sites/default/files/documents/2023-01/S%C3%B5sarv%C3%A4ljaanne_Jaanuar%202023.pdf